# 医院信息化到底要花多少钱？— HealthLink-HIS 按模块透明报价全公开

上海经创贺联信息科技有限公司

医院信息化建设，院长们最头疼的三个问题：

贵 — 传统 HIS 系统动辄百万起步，基层医院望而却步

复杂 — 花了大价钱买全套系统，一半功能用不上，一半需求没覆盖

不适配 — 大医院的系统搬到小医院水土不服，小医院的系统到大医院不够用

这三个问题的根源，其实是同一个：HIS 系统的定价方式不透明。你不知道自己为用不上的功能买了多少单，也不知道想加一个新模块到底要花多少钱。

如果 HIS 系统能像搭积木一样，按需选配、逐个模块定价呢？

今天，我们把 HealthLink-HIS 的 108 个业务模块全部拆开，让你清清楚楚看到：每一分钱，花在了哪里。

## 一、HealthLink-HIS 是什么来头？

先亮几个数据，让你对这套系统有个基本认知：

| 维度 | 数据 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码提交 | 2,265 次 | 40+ 工程师半年密集迭代 |
| 新增功能 | 111 项 | 覆盖门诊、住院、手术、检验等全业务 |
| Bug 修复 | 1,400+ | 系统稳定性持续打磨 |
| 业务模块 | 108 个 | 14 大业务域全覆盖 |
| 数据库表 | 181 张 | 全业务域数据模型 |
| 后端接口 | 230 个 | 45 个业务模块统一接口规范 |
| 前端页面 | 209 个 | 42 个功能模块操作体验一致 |

一句话总结：这不是一套 PPT 产品，是一套已经在多家医院上线运行、经过 1,400+ 个 Bug 修复打磨的实战系统。

### 技术栈：走在行业前面

| 技术维度 | HealthLink-HIS | 行业主流 | 优势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端框架 | Spring Boot 4.0.6 | 2.x/3.x | 业内首批升级，性能与安全全面领先 |
| 运行时 | JDK 25 | 17/21 | 最新长期支持版 |
| 前端框架 | Vue 3 + Vite | Vue 2/jQuery | 现代化体验，首屏加载快 3 倍 |
| 高性能表格 | VxeTable | el-table | 万级数据量流畅渲染 |
| 数据库 | PostgreSQL 15+ | MySQL/Oracle | 企业级开源，零授权费 |
| 工作流 | Flowable BPMN | 自研/无 | 国际标准流程引擎 |
| 数据标准 | HL7 FHIR R4 | 私有协议 | 互联互通标准协议 |
| 电子签名 | CA 认证 | 无/第三方 | 法律效力保障 |

### 资质与合规

符合《医院信息系统基本功能规范》（卫生部）

支持电子病历应用水平分级评价 4 级及以上

支持医院信息互联互通标准化成熟度 4A 级

对标《三级医院评审标准（2022版）》

符合 WS/T 447、WS/T 448、WS/T 500 行业标准

支持广西地方标准（壮医/瑶医、疾控直报、电子健康卡）

## 二、部署方式：灵活适配您的基础设施

我们提供多种部署方式，适配不同医院的 IT 基础设施条件：

| 部署方式 | 适用场景 | 特点 | 参考周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 私有化部署 | 有自建机房的二/三级医院 | 数据完全自主可控，部署在院内服务器 | 1-2周 |
| 混合云部署 | 希望兼顾安全与弹性的医院 | 核心数据院内存储，非核心业务上云 | 1-2周 |
| SaaS 托管 | 基层医疗机构、社区卫生中心 | 零运维、按年付费、快速上线 | 3-5天 |
| 信创环境部署 | 有信创要求的公立医院 | 适配国产操作系统/数据库/中间件 | 2-3周 |

### 服务器配置参考

| 医院规模 | 推荐配置 | 并发用户 |
| --- | --- | --- |
| 一级医院（<100 床） | 4核8G / 500G SSD | 50+ |
| 二级医院（100-500 床） | 8核16G / 1T SSD + 数据库服务器 | 100+ |
| 三级医院（500+ 床） | 集群部署 / 负载均衡 / 主从数据库 | 300+ |

具体配置根据实际业务量和并发需求调整，可提供免费评估服务。

## 三、108 个模块，逐个标价

计价基准：工程师单价 1,500 元/人天

每个模块报价含：需求分析 + 设计 + 前端开发 + 后端开发 + 单元测试 + 联调

模块可单独选购，也可按下方套餐组合

### 系统平台层 — HIS 运行的基础设施

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 系统管理 | 用户/角色/菜单/部门/岗位/字典/参数/公告/版本管理、多租户 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| P-02 | 监控运维 | 缓存监控、服务器指标、登录日志、操作审计、在线用户追踪 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| P-03 | 文件服务 | 统一文件上传/下载，多格式支持 | 3-5 | 0.3-0.8万 |
| P-04 | 工作流引擎 | Flowable BPMN 流程定义/实例/任务/表单/表达式/监听器 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| P-05 | 定时任务 | Cron 调度引擎，报表自动生成、数据同步 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| P-06 | 代码生成器 | 数据库表→CRUD 代码自动生成 | 3-5 | 0.3-0.8万 |
| P-07 | 数据导出 | Excel/PDF/CSV 多格式导出，定时推送 | 3-5 | 0.3-0.8万 |
| P-08 | 首页仪表板 | 数据驾驶舱（处方统计/收入趋势/医生工作量/快捷入口） | 5-8 | 0.5-1.2万 |
|  | 平台层参考 |  | 42-66 | 6-11万 |

### 门诊管理域 — 从挂号到完诊的完整闭环

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 挂号预约 | 多渠道预约（窗口/自助机/线上）、退号退费、就诊卡管理、费用性质自动识别 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| M-02 | 分诊叫号 | 智能分诊、排队管理、LCD/语音叫号、SSE 实时推送、等候时间预估 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| M-03 | 门诊医生站 | 结构化病历、ICD-10 诊断（含中医体系）、处方（西药/中成药/中药饮片）、检验检查申请、手术申请、过敏史管理、传染病报卡 | 15-22 | 2-3.5万 |
| M-04 | 门诊收费 | 多支付方式（现金/微信/支付宝/医保）、发票管理、退费、日终结算 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| M-05 | 门诊药房 | 处方接收、发药、退药、处方审核、效期管理、管制药品管理 | 8-12 | 1-2万 |
| M-06 | 门诊治疗 | 治疗执行、皮试记录、输液管理、处方拦截 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| M-07 | 门诊手术 | 手术申请、术中临时医嘱、门诊手术计费 | 4-6 | 0.5-1万 |
|  | 门诊域参考 |  | 59-90 | 9-14.5万 |

### 住院管理域 — 入出转全流程

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H-01 | 入院管理 | 入院登记（双入口）、床位分配、押金管理、预交金出入 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| H-02 | 住院医生站 | 病程记录（8种模板）、医嘱（长期/临时）、诊断（西医+中医）、手术申请、会诊、输血、知情同意、临床路径、出院小结 | 18-28 | 3-4.5万 |
| H-03 | 护士工作站 | 医嘱执行闭环、生命体征、体温单（D3.js）、护理记录、扫码执行、交接班、输液巡视、住院记账 | 14-20 | 2-3万 |
| H-04 | 住院收费 | 费用聚合、中途结算、出院结算、每日费用清单 | 8-12 | 1-2万 |
| H-05 | 床位管理 | 实时床位状态、出院自动转清洁、利用率统计 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| H-06 | 医嘱闭环 | 医嘱全生命周期追踪、执行记录、超时提醒 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
|  | 住院域参考 |  | 60-91 | 10-14.4万 |

### 药品管理域 — 从采购到发药的全供应链

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 药品目录 | 药品主数据、分类管理、医保目录对照 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| D-02 | 药库管理 | 采购→验收→入库→退货→盘点→盈亏→调价，全流程单据审批 | 12-18 | 2-3万 |
| D-03 | 药房管理 | 请领→入库→发药→退药→盘点→盈亏→退回药库 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| D-04 | 科室物资管理 | 科室请领→发放→入库→转入/转出→盘点→盈亏→退库 | 8-12 | 1-2万 |
| D-05 | 库存管理 | 实时库存、预警、调拨、盘点、报损、调价、追溯号 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| D-06 | 药品追溯 | 一品一码扫码追溯、全供应链追踪、追溯预警 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| D-07 | 合理用药 | 药物相互作用、过敏匹配、剂量审查、重复用药、配伍禁忌、妊娠/哺乳警示、儿童用药、处方前置拦截 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| D-08 | 抗菌药物管控 | 三级分类、权限拦截、DDD 监测、审批流程 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| D-09 | 处方点评 | 自动筛查+人工点评+科室排名+统计 | 4-6 | 0.5-1万 |
| D-10 | 日终结算 | 药房日结/月结/年结 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| D-11 | 药品效期管理 | 3/6/12 月效期预警、先进先出、过期自动拦截 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
|  | 药品域参考 |  | 75-116 | 11-18.8万 |

### 检验检查域 — LIS + PACS + 病理

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L-01 | 检验管理(LIS) | 申请接收、条码管理、标本采集/接收、结果录入、报告审核/发布、参考范围、历史对比 | 14-20 | 2-3万 |
| L-02 | 危急值管理 | 自动识别→弹窗通知→确认→处置→闭环追踪 | 4-6 | 0.5-1万 |
| L-03 | 检验质控 | 室内质控（Westgard 规则）、室间质评 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| L-04 | 检验增强 | 检验类型/套餐/活动定义管理、历史对比 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| L-05 | 检查管理(PACS) | 申请接收、预约排队、DICOM 图像采集、结构化图文报告、紧急报告、影像对比、DICOM 打印 | 12-18 | 2-3万 |
| L-06 | 3D 影像重建 | DICOM 三维重建、多平面重建（MPR）、体积渲染 | 6-10 | 1-1.5万 |
| L-07 | 病理管理 | 病理申请、标本追踪、制片流程、三级诊断、报告管理 | 8-12 | 1-2万 |
| L-08 | 医技工作站 | 检验申请单号自动生成、套餐管理、执行科室智能匹配 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
|  | 检验检查域参考 |  | 59-90 | 9-14.1万 |

### 手术麻醉域 — 高风险高价值

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 手术管理 | 手术申请、分级审批、手术室安排（冲突检查）、手术计费、手术统计 | 12-18 | 2-3万 |
| S-02 | 术前讨论 | 三/四级手术强制讨论、讨论记录、签名审核 | 4-6 | 0.5-1万 |
| S-03 | 麻醉管理 | 麻醉评估（ASA分级）、麻醉方案、术中记录（5分钟间隔生命体征）、复苏评估 | 8-12 | 1.2-2万 |
| S-04 | 手术安全核查 | WS/T 313 三次核查（麻醉前/切皮前/离室前） | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| S-05 | 手术记录 | 手术团队、时间、植入物、标本、出血量、并发症 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| S-06 | 术后随访 | 24h/48h/72h 术后随访 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| S-07 | 麻醉质控 | 麻醉安全指标、不良事件上报 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
|  | 手术麻醉域参考 |  | 35-55 | 5.5-9万 |

### 电子病历域 — 直接影响电子病历评级

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 结构化病历 | 结构化+自由文本混合录入、ICD-10 自动编码推荐 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| E-02 | 模板管理 | 系统+科室+个人三级模板体系 | 4-6 | 0.5-1万 |
| E-03 | 修改追踪 | 修改留痕（原文+修改人+时间）、差异对比 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| E-04 | 版本管理 | 历史版本保存、版本对比 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| E-05 | 完整性检查 | 必填项+逻辑一致性自动检查 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| E-06 | 时效监控 | 入院记录 24h、首次病程 8h 等时限提醒 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| E-07 | CA 电子签名 | 文书电子签名、签名验证、历史、撤销 | 4-6 | 0.5-1万 |
| E-08 | 病历检索 | 按诊断/时间/医生多维度检索 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| E-09 | 知识库链接 | 病历中嵌入临床指南/药物信息 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| E-10 | 打印归档 | 病历打印、出院自动归档、24h 归档率统计 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| E-11 | 病程记录 | 首次/日常/上级查房/阶段小结/抢救/转科/出院/死亡记录模板 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| E-12 | 知情同意 | 电子知情同意书模板+签名 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
|  | 电子病历域参考 |  | 41-68 | 6.2-10.7万 |

### 病案管理域 — DRG/DIP 分组质量的基础

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 病案首页 | 数据自动采集、ICD-10 编码推荐与验证、ICD-9-CM-3 手术编码 | 8-12 | 1-2万 |
| R-02 | 病案质控 | 首页数据质量检查、运行+终末病历质控 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| R-03 | DRG/DIP 分组 | 自动分组、费用预警、TOP-DRG 分析、优化建议 | 8-12 | 1-2万 |
| R-04 | 病案归档 | 出院自动归档、24h 归档率追踪 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| R-05 | 病案借阅/封存 | 借阅审批+超期提醒、纠纷封存、病案示踪 | 4-6 | 0.5-1万 |
| R-06 | 死亡病历讨论 | 死亡病例 7 日内讨论记录 | 2-3 | 0.3-0.5万 |
| R-07 | 病案评审 | 评审计划、记录、统计 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
|  | 病案域参考 |  | 33-51 | 5.1-8.3万 |

### 护理管理域 — 患者安全的最后防线

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 | 护理评估 | Braden/Morse/NRS2002/NRS-VAS/Caprini/Barthel 六大评估量表，自动评分+预警 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| N-02 | 护理计划 | 基于评估结果自动生成护理计划 | 4-6 | 0.5-1万 |
| N-03 | 交班记录 | 护理交接班、重点患者提示 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| N-04 | 移动护理 | 扫码执行医嘱（腕带/药品/标本） | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| N-05 | 输液管理 | 输液巡视记录、速度监控 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| N-06 | 评估趋势 | 历次评估结果动态趋势图 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| N-07 | 护理质控 | 护理敏感质量指标自动采集+上报 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| N-08 | 护理文书 | 一般/危重护理记录单 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
|  | 护理域参考 |  | 34-54 | 5.3-8.7万 |

### 院感管理域 — 三甲评审重点检查项

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 感染监测 | 自动筛查疑似感染病例、上报院感科、跟踪 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| I-02 | 暴发预警 | 同科室短时间多例感染预警 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| I-03 | 目标性监测 | ICU/手术部位/导管相关感染 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| I-04 | 手卫生监测 | 手卫生依从性统计 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| I-05 | 环境监测 | 空气/物表/手培养监测 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| I-06 | 多重耐药菌 | 检出→隔离→跟踪→解除 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| I-07 | 职业暴露 | 锐器伤/暴露事件上报+随访 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| I-08 | 消毒供应(CSSD) | 器械包追溯、灭菌批次、效期预警 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
|  | 院感域参考 |  | 25-43 | 4-7.2万 |

### 医保管理域 — 直接关系到医院收入

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Y-01 | 医保基础结算 | 门诊/住院基本医保结算 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| Y-02 | 目录对照 | 药品/诊疗/耗材三目录对照 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| Y-03 | 医保对账 | 财务对账/清算、差异处理 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| Y-04 | 处方上传 | 门诊处方上传/拒收/撤销 | 4-6 | 0.5-1万 |
| Y-05 | 住院医保 | 住院登记/出院结算、DRG/DIP 结算 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| Y-06 | 跨省结算 | 跨省异地就医直接结算 | 4-6 | 0.5-1万 |
| Y-07 | 智能审核 | 事前/事中/事后三阶段审核规则引擎 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| Y-08 | DRG/DIP 优化 | 优化建议、费用结构分析 | 4-6 | 0.5-1万 |
|  | 医保域参考 |  | 41-66 | 5.5-10.2万 |

### 集成平台层 — 面向三级医院的互联互通

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-01 | ESB 集成平台 | 消息路由、服务注册、消息监控、死信队列 | 10-15 | 1.5-2.5万 |
| J-02 | HL7 FHIR R4 | FHIR R4 标准消息格式 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| J-03 | CDA 文档 | 临床文档架构（入院/出院/检验/处方/手术/护理） | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| J-04 | 代码映射 | 院内编码↔标准编码映射 | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| J-05 | API 认证审计 | 接口调用认证+授权+审计日志 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
| J-06 | EMPI 患者主索引 | 身份合并/拆分、重复检测、跨系统统一标识 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
|  | 集成平台参考 |  | 31-50 | 4.7-7.8万 |

### 其他业务模块

| 序号 | 模块 | 功能说明 | 人天 | 报价区间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 急诊管理 | 四级分诊、绿色通道（胸痛/卒中/创伤）、抢救/留观、D2T 监控 | 8-12 | 1-2万 |
| O-02 | 随访管理 | 随访计划自动生成、任务分配、满意度调查 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| O-03 | 中医/壮医 | 中医处方、体质辨识、民族药目录（壮药/瑶药） | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| O-04 | 会诊管理 | 会诊申请/审批/确认、超时监控、结果反馈 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| O-05 | 传染病报告 | 报卡新增/审核/退回、Word 导出、统计 | 5-8 | 0.8-1.2万 |
| O-06 | 调价管理 | 药品/器械/服务调价、审批流程 | 4-6 | 0.5-1万 |
| O-07 | 支付管理 | 收费账单、电子发票、第三方支付集成 | 6-10 | 0.8-1.5万 |
| O-08 | 医嘱套餐 | 医嘱组套配置（组织级/医院级/个人级） | 4-6 | 0.5-1万 |
| O-09 | 医嘱闭环追踪 | 医嘱全生命周期执行步骤记录 | 4-6 | 0.5-1万 |
| O-10 | 跨模块集成 | 术-病理关联、会诊监控、DRG 绩效、危急值联动、手术全链路追踪 | 8-12 | 1-2万 |
| O-11 | 质量管理 | 质控增强、业务分析大屏、EMR 质量检查 | 4-6 | 0.5-1万 |
| O-12 | 食源性数据采集 | 食源性疾病数据外接采集 | 2-4 | 0.3-0.6万 |
|  | 其他模块参考 |  | 61-96 | 9-15.2万 |

### 全模块汇总

| 业务域 | 模块数 | 人天区间 | 参考报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统平台层 | 8 | 42-66 | 6-11万 |
| 门诊管理域 | 7 | 59-90 | 9-14.5万 |
| 住院管理域 | 6 | 60-91 | 10-14.4万 |
| 药品管理域 | 11 | 75-116 | 11-18.8万 |
| 检验检查域 | 8 | 59-90 | 9-14.1万 |
| 手术麻醉域 | 7 | 35-55 | 5.5-9万 |
| 电子病历域 | 12 | 41-68 | 6.2-10.7万 |
| 病案管理域 | 7 | 33-51 | 5.1-8.3万 |
| 护理管理域 | 8 | 34-54 | 5.3-8.7万 |
| 院感管理域 | 8 | 25-43 | 4-7.2万 |
| 医保管理域 | 8 | 41-66 | 5.5-10.2万 |
| 其他业务模块 | 12 | 61-96 | 9-15.2万 |
| 集成平台层 | 6 | 31-50 | 4.7-7.8万 |
| 全量参考 | 108 | 596-936 | 约90-150万 |

以上为软件开发的参考价格区间，实际报价根据医院具体需求、定制程度和接口数量确定。

## 四、三个版本，按需选配

不是每家医院都需要 108 个模块。我们根据医院等级，设计了三个标准版本：

| 方案 | 适用对象 | 模块数 | 软件参考报价 | 实施周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础版 | 一级医院/社区卫生中心 | 18 | 18-25万 | 1-2月 |
| 标准版 | 二级综合医院 | 52 | 55-70万 | 3-5月 |
| 旗舰版 | 三级综合医院 | 108 | 90-120万 | 5-8月 |
| 定制开发 | 特殊需求/已有HIS升级 | 按需 | 1,500元/人天起 | 按需 |

### 基础版 — 一级医院 / 社区卫生服务中心

适合：基层医疗机构、社区卫生服务中心、乡镇卫生院。快速上线、经济实惠。

| 业务域 | 包含模块 |
| --- | --- |
| 系统平台 | 系统管理、文件服务、定时任务、首页仪表板 |
| 门诊管理 | 挂号预约、分诊叫号、门诊医生站、门诊收费、门诊药房 |
| 住院管理 | 入院管理、护士工作站、住院收费、床位管理 |
| 电子病历 | 结构化病历、模板管理 |
| 医保管理 | 医保基础结算 |
| 其他 | 调价管理、质量管理 |

软件 + 实施 + 接口 + 首年维保，整体投入约 25-35 万。

### 标准版 — 二级综合医院

适合：二级综合医院、中医医院、妇幼保健院。覆盖等级评审全部信息化条款。

在基础版之上新增：

| 业务域 | 新增模块 |
| --- | --- |
| 系统平台 | + 监控运维、工作流引擎、数据导出 |
| 门诊管理 | + 门诊治疗、门诊手术 |
| 住院管理 | + 住院医生站、医嘱闭环 |
| 药品管理 | + 药品目录、药库、药房、科室物资、库存、合理用药、抗菌药物管控、处方点评、日终结算 |
| 检验检查 | + 检验(LIS)、危急值、检查(PACS)、医技工作站 |
| 手术麻醉 | + 手术管理、术前讨论、安全核查 |
| 电子病历 | + 修改追踪、版本管理、完整性检查、时效监控、CA签名、检索、知识库、归档、病程记录、知情同意 |
| 病案管理 | + 病案首页、病案质控、归档、借阅/封存 |
| 护理管理 | + 护理评估、护理计划、交班记录、护理质控 |
| 院感管理 | + 感染监测、暴发预警、多重耐药菌 |
| 医保管理 | + 目录对照、对账、处方上传、住院医保 |
| 其他 | + 急诊、随访、会诊、传染病报告、支付管理、医嘱套餐 |

软件 + 实施 + 接口 + 首年维保，整体投入约 70-90 万。

### 旗舰版 — 三级综合医院

适合：三级综合医院。全面覆盖三甲评审、DRG/DIP 支付改革、电子病历高等级评价、互联互通测评。

在标准版之上新增：

| 业务域 | 新增模块 |
| --- | --- |
| 药品管理 | + 药品追溯、药品效期管理 |
| 检验检查 | + 检验质控、检验增强、3D影像重建、病理管理 |
| 手术麻醉 | + 麻醉管理、手术记录、术后随访、麻醉质控 |
| 病案管理 | + DRG/DIP分组、死亡病历讨论、病案评审 |
| 护理管理 | + 移动护理、输液管理、评估趋势、护理文书 |
| 院感管理 | + 目标性监测、手卫生、环境监测、职业暴露、CSSD |
| 医保管理 | + 跨省结算、智能审核、DRG/DIP优化 |
| 集成平台 | + ESB平台、FHIR R4、CDA文档、代码映射、API认证、EMPI |
| 其他 | + 中医/壮医、医嘱闭环追踪、跨模块集成、食源性采集 |

软件 + 实施 + 全量接口 + 评审支持 + 首年维保，整体投入约 130-160 万。

## 五、几个值得重点关注的明星模块

在 108 个模块中，有几个模块是评审检查和日常运营中的"高频考点"：

### 合理用药系统（1.5-2.5万）

12 项审核能力，让处方审核率 100% 不再是口号：

药物相互作用检查（两药/三药配伍禁忌）

过敏史自动匹配

剂量范围审查（超/低剂量 + 肝肾功能自动调量）

重复用药检查

配伍禁忌审查

妊娠/哺乳用药警示

儿童用药按体重自动计算

处方前置拦截：不合理处方必须处理才能继续

### DRG/DIP 分组系统（1-2万）

医保付费改革的核心武器：

主诊断+主手术 → 自动分组

病组分布/费用结构/时间消耗分析

TOP-DRG 分析

费用预警（入院即开始监控）

优化建议（帮助医生在保证质量的前提下控制费用）

### 手术安全核查（0.5-0.8万）

符合 WS/T 313 标准的三次核查：麻醉前核查 → 切皮前核查 → 离室前核查。

看似价格最低的模块之一，却是手术安全最关键的防线。

### 护理评估系统（1.5-2.5万）

覆盖六大评估量表，自动评分+自动预警：

Braden 压疮评估 → 自动预警 → 干预 → 跟踪

Morse 跌倒评估 → 风险分级 → 防护措施

NRS2002 营养风险筛查

NRS/VAS 疼痛评估

Caprini VTE 风险评估

Barthel 自理能力评估

## 六、实施服务体系

### 6.1 标准实施流程

我们采用经过数十家医院验证的标准化实施流程：

| 阶段 | 内容 | 周期 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求调研 | 现场调研、流程梳理、差距分析、需求确认 | 1-3周 | 需求确认书 |
| 环境部署 | 服务器部署、网络配置、安全加固 | 3-5天 | 部署报告 |
| 系统配置 | 参数配置、权限设置、字典维护、流程配置 | 1周 | 配置清单 |
| 数据迁移 | 历史数据清洗、字段映射、数据导入、数据校验 | 1-3周 | 迁移报告 |
| 用户培训 | 分角色培训、操作演练、考核通关 | 1-2周 | 培训签到表 |
| 并行运行 | 新旧系统并行、问题修复、流程优化 | 2-4周 | 问题清单 |
| 正式上线 | 切换上线、驻场陪跑、应急预案 | 1周 | 上线报告 |

### 6.2 数据迁移服务

| 服务项 | 说明 |
| --- | --- |
| 数据评估 | 免费评估原系统数据结构和迁移可行性 |
| 数据清洗 | 去重、纠错、标准化、编码映射 |
| 字段映射 | 原系统字段→新系统字段自动+人工映射 |
| 增量迁移 | 支持切换前最后一天的增量数据同步 |
| 数据校验 | 迁移后逐条核对，确保数据完整性 |
| 回滚预案 | 迁移失败可完整回滚，不影响业务 |

### 6.3 培训服务体系

| 培训对象 | 培训内容 | 课时 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 系统配置、用户管理、字典维护、备份恢复 | 8-16h | 现场+远程 |
| 医生 | 医生工作站、电子病历、处方、医嘱、手术申请 | 8-12h | 现场+视频 |
| 护士 | 护士工作站、医嘱执行、护理评估、体温单 | 8-12h | 现场+视频 |
| 收费员 | 挂号、收费、退费、日结、医保结算 | 4-8h | 现场 |
| 药房人员 | 发药、退药、库存管理、盘点、日结 | 4-8h | 现场 |
| 管理层 | 数据驾驶舱、统计报表、经营分析 | 2-4h | 现场+远程 |
| 院感/质控 | 院感监测、病案管理、质控操作 | 4-8h | 现场+视频 |

提供培训视频和操作手册，支持新员工随时自主学习。

## 七、接口对接服务

| 接口类型 | 参考报价 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 检验设备对接（单台） | 0.3-0.8万 | LIS 仪器接口，支持主流品牌 |
| 影像设备对接（单台） | 0.5-1.2万 | PACS/DICOM 设备 |
| 医保平台对接 | 1-2万 | 省/国家医保平台 |
| 卫健委数据上报 | 0.8-1.5万 | HQMS/传染病直报 |
| 电子发票对接 | 0.5-1万 | 财政电子票据 |
| 银行/第三方支付 | 0.5-1万 | 微信/支付宝/银联 |
| 自助终端设备 | 0.5-1万 | 自助挂号机/取单机/报告打印机 |
| 其他第三方系统 | 0.5-2万 | 按复杂度定价 |

## 八、售后服务分级

我们提供三级售后服务体系，满足不同医院的需求：

| 服务项目 | 标准服务 | 高级服务 | 尊享服务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 适用医院 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 首年维保 | 免费 | 免费 | 免费 |
| 续费年维保 | 软件费×15% | 软件费×15% | 软件费×12% |
| 远程支持 | 5×8h | 7×12h | 7×24h |
| 故障响应 | 4小时 | 2小时 | 1小时 |
| 现场支持 | 按需另计 | 2次/年 | 4次/年 |
| 版本升级 | 小版本免费 | 大版本免费 | 全版本免费 |
| 专属服务经理 | — | ✅ | ✅ |
| 季度巡检 | — | — | ✅ |
| 应急演练 | — | — | 1次/年 |
| 重大活动保障 | — | — | 远程值守 |

### 服务等级协议（SLA）

| 故障等级 | 定义 | 响应时间 | 解决时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 紧急 | 系统无法使用，业务完全中断 | 30分钟 | 4小时 |
| P1 严重 | 核心功能不可用，影响大量用户 | 1小时 | 8小时 |
| P2 一般 | 部分功能异常，有替代方案 | 4小时 | 24小时 |
| P3 轻微 | 界面/体验问题，不影响业务 | 8小时 | 72小时 |

## 九、定制开发服务

已有 HIS 系统？也没关系。我们提供模块化定制开发服务。

### 9.1 人员单价

| 角色 | 单价（元/人天） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 开发工程师 | 1,500 | 需求分析+设计+开发+自测 |
| 高级工程师 | 2,000 | 架构设计、性能优化、疑难问题 |
| 项目经理 | 1,800 | 需求调研、项目管理、交付管理 |
| 实施顾问 | 1,200 | 部署实施、培训、数据迁移 |

### 9.2 常见定制参考价

| 定制项目 | 预估人天 | 参考报价 |
| --- | --- | --- |
| 新增业务模块（中等复杂度） | 15-25 | 2-4万 |
| 报表定制开发（单张） | 3-5 | 0.5-0.8万 |
| 第三方系统接口对接（单个） | 5-10 | 0.8-1.5万 |
| 已有模块功能增强 | 5-15 | 0.8-2.5万 |
| 流程改造/优化 | 8-20 | 1-3万 |
| 移动端功能开发 | 10-20 | 1.5-3万 |
| 大屏可视化开发 | 8-15 | 1-2.5万 |
| 单模块独立采购 | 见上方明细 | 0.3-3.5万/模块 |

### 9.3 定制开发流程

需求沟通(1-2天) → 方案设计与报价(2-3天) → 合同签订 → 开发实施 → 内部测试 → 用户验收 → 上线交付

### 9.4 交付标准

每次定制开发交付包含：

功能代码（含单元测试）

数据库迁移脚本（Flyway 版本化）

接口文档（Swagger/OpenAPI 自动生成）

用户操作说明

测试报告

## 十、付款方式与验收

### 付款节奏

| 阶段 | 比例 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订 | 30% | 合同签署后 5 个工作日 |
| 系统开发完成进入测试 | 30% | 系统功能开发完成，进入内部测试阶段 |
| 系统验收 | 30% | 系统上线并通过验收 |
| 质保期满 | 10% | 首年维保期满后支付 |

### 验收标准

| 验收项 | 标准 |
| --- | --- |
| 功能验收 | 合同约定的核心模块功能完整可用 |
| 性能验收 | 核心页面加载 < 3秒，常规操作响应流畅 |
| 数据验收 | 历史数据迁移完成，关键数据核对无误 |
| 培训验收 | 主要岗位人员完成培训并能基本操作 |
| 稳定性 | 连续运行 3 个工作日无阻断性故障 |

## 十一、为什么选择 HealthLink-HIS？

| 维度 | 选择理由 |
| --- | --- |
| 技术领先 | Spring Boot 4.0 + JDK 25，业内首批升级 |
| 架构扎实 | DDD 领域驱动 + Maven 多模块，业务独立演进 |
| 功能完整 | 108 个模块，14 大业务域全覆盖 |
| 质量可靠 | 2,265 次提交、1,400+ Bug 修复，持续打磨 |
| 安全合规 | JWT + 多租户隔离 + CA 签名 + 数据加密 |
| 达标有路 | 对标三甲评审标准，142 项必备能力已实现 59 项 |
| 灵活选配 | 按需选配模块，从 18 万到 120 万自由组合 |
| 灵活部署 | 支持私有云/混合云/SaaS/信创环境 |
| 持续迭代 | 首年免费维保，版本升级持续获得新功能 |

## 联系我们

上海经创贺联信息科技有限公司

- 销售热线：18017857330

- 邮箱：chen.qi@jin-group.cn

- 官网：www.health-link.com.cn

- 地址：上海市闵行区甬虹路69号虹桥绿谷广场G座G栋505

支持免费远程演示，欢迎扫码预约体验！

*获取您医院的定制化报价方案，只需告诉我们医院等级和核心需求。*

## 附录：模块速查表

| 域 | 编号 | 模块 | 报价区间 | 基础版 | 标准版 | 旗舰版 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台 | P-01 | 系统管理 | 1.5-2.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 平台 | P-02 | 监控运维 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 平台 | P-03 | 文件服务 | 0.3-0.8万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 平台 | P-04 | 工作流引擎 | 1.5-2.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 平台 | P-05 | 定时任务 | 0.5-0.8万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 平台 | P-06 | 代码生成器 | 0.3-0.8万 |  |  | ✅ |
| 平台 | P-07 | 数据导出 | 0.3-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 平台 | P-08 | 首页仪表板 | 0.5-1.2万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 门诊 | M-01 | 挂号预约 | 1.5-2.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 门诊 | M-02 | 分诊叫号 | 0.8-1.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 门诊 | M-03 | 门诊医生站 | 2-3.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 门诊 | M-04 | 门诊收费 | 1.5-2.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 门诊 | M-05 | 门诊药房 | 1-2万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 门诊 | M-06 | 门诊治疗 | 0.8-1.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 门诊 | M-07 | 门诊手术 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 住院 | H-01 | 入院管理 | 1.5-2.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 住院 | H-02 | 住院医生站 | 3-4.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 住院 | H-03 | 护士工作站 | 2-3万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 住院 | H-04 | 住院收费 | 1-2万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 住院 | H-05 | 床位管理 | 0.8-1.2万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 住院 | H-06 | 医嘱闭环 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-01 | 药品目录 | 0.8-1.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-02 | 药库管理 | 2-3万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-03 | 药房管理 | 1.5-2.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-04 | 科室物资 | 1-2万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-05 | 库存管理 | 1.5-2.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-06 | 药品追溯 | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 药品 | D-07 | 合理用药 | 1.5-2.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-08 | 抗菌药物管控 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-09 | 处方点评 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-10 | 日终结算 | 0.3-0.6万 |  | ✅ | ✅ |
| 药品 | D-11 | 药品效期 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 检验 | L-01 | 检验(LIS) | 2-3万 |  | ✅ | ✅ |
| 检验 | L-02 | 危急值 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 检验 | L-03 | 检验质控 | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 检验 | L-04 | 检验增强 | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 检验 | L-05 | 检查(PACS) | 2-3万 |  | ✅ | ✅ |
| 检验 | L-06 | 3D重建 | 1-1.5万 |  |  | ✅ |
| 检验 | L-07 | 病理 | 1-2万 |  |  | ✅ |
| 检验 | L-08 | 医技工作站 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 手术 | S-01 | 手术管理 | 2-3万 |  | ✅ | ✅ |
| 手术 | S-02 | 术前讨论 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 手术 | S-03 | 麻醉管理 | 1.2-2万 |  |  | ✅ |
| 手术 | S-04 | 安全核查 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 手术 | S-05 | 手术记录 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 手术 | S-06 | 术后随访 | 0.3-0.6万 |  |  | ✅ |
| 手术 | S-07 | 麻醉质控 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 病历 | E-01 | 结构化病历 | 0.8-1.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-02 | 模板管理 | 0.5-1万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-03 | 修改追踪 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-04 | 版本管理 | 0.3-0.6万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-05 | 完整性检查 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-06 | 时效监控 | 0.3-0.6万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-07 | CA签名 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-08 | 病历检索 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-09 | 知识库 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-10 | 打印归档 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-11 | 病程记录 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 病历 | E-12 | 知情同意 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 病案 | R-01 | 病案首页 | 1-2万 |  | ✅ | ✅ |
| 病案 | R-02 | 病案质控 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 病案 | R-03 | DRG/DIP | 1-2万 |  |  | ✅ |
| 病案 | R-04 | 归档 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 病案 | R-05 | 借阅/封存 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 病案 | R-06 | 死亡讨论 | 0.3-0.5万 |  |  | ✅ |
| 病案 | R-07 | 病案评审 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 护理 | N-01 | 护理评估 | 1.5-2.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 护理 | N-02 | 护理计划 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 护理 | N-03 | 交班记录 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 护理 | N-04 | 移动护理 | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 护理 | N-05 | 输液管理 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 护理 | N-06 | 评估趋势 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 护理 | N-07 | 护理质控 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 护理 | N-08 | 护理文书 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 院感 | I-01 | 感染监测 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 院感 | I-02 | 暴发预警 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 院感 | I-03 | 目标监测 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 院感 | I-04 | 手卫生 | 0.3-0.6万 |  |  | ✅ |
| 院感 | I-05 | 环境监测 | 0.3-0.6万 |  |  | ✅ |
| 院感 | I-06 | 耐药菌 | 0.5-0.8万 |  | ✅ | ✅ |
| 院感 | I-07 | 职业暴露 | 0.3-0.6万 |  |  | ✅ |
| 院感 | I-08 | CSSD | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 医保 | Y-01 | 基础结算 | 0.8-1.5万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 医保 | Y-02 | 目录对照 | 0.8-1.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 医保 | Y-03 | 医保对账 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 医保 | Y-04 | 处方上传 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 医保 | Y-05 | 住院医保 | 0.8-1.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 医保 | Y-06 | 跨省结算 | 0.5-1万 |  |  | ✅ |
| 医保 | Y-07 | 智能审核 | 0.8-1.5万 |  |  | ✅ |
| 医保 | Y-08 | DRG优化 | 0.5-1万 |  |  | ✅ |
| 其他 | O-01 | 急诊管理 | 1-2万 |  | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-02 | 随访管理 | 0.8-1.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-03 | 中医/壮医 | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 其他 | O-04 | 会诊管理 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-05 | 传染病 | 0.8-1.2万 |  | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-06 | 调价管理 | 0.5-1万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-07 | 支付管理 | 0.8-1.5万 |  | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-08 | 医嘱套餐 | 0.5-1万 |  | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-09 | 医嘱闭环 | 0.5-1万 |  |  | ✅ |
| 其他 | O-10 | 跨模块集成 | 1-2万 |  |  | ✅ |
| 其他 | O-11 | 质量管理 | 0.5-1万 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 其他 | O-12 | 食源性采集 | 0.3-0.6万 |  |  | ✅ |
| 集成 | J-01 | ESB平台 | 1.5-2.5万 |  |  | ✅ |
| 集成 | J-02 | FHIR R4 | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 集成 | J-03 | CDA文档 | 0.8-1.2万 |  |  | ✅ |
| 集成 | J-04 | 代码映射 | 0.5-0.8万 |  |  | ✅ |
| 集成 | J-05 | API认证 | 0.3-0.6万 |  |  | ✅ |
| 集成 | J-06 | EMPI | 0.8-1.5万 |  |  | ✅ |

*HealthLink-HIS — 让医疗信息化更透明、更可靠、更智能。*

*基于代码库实际分析：108 个业务模块 | 181+ 数据库表 | 230+ 控制器 | 209+ 前端页面*

*工程师单价基准：1,500 元/人天*